## Slide 1: Le cadrage de projet
mention complémentaire
AG2S
Étape 1
Cadrage
Étape 2
Conception
Étape 3
Réalisation
Étape 4
Clôture

## Slide 2: L’émergence du projet
Cette étape doit permettre de répondre aux questions :
Quel est le besoin auquel doit satisfaire le produit ?
Quels sont les objectifs attendus ?
Première étape d'un projet.
Étape préliminaire
de définition du projet
Émergence d'une idée
Satisfaire un
besoin nouveau.
Améliorer une situation existante
Volonté de
C'est également durant cette étape que les principales parties prenantes du futur projet sont identifiées.

## Slide 3: L’émergence du projet
Une grande créativité des personnes est recherchée afin de :
Favoriser l'innovation ;
Faire émerger un maximum de propositions ;
Ne pas raisonner en termes de solutions techniques, mais plutôt en termes d'objectifs.
Être à l'écoute des usagers afin de détecter les besoins
Décloisonner les structures afin de favoriser un partage d'informations
Faire preuve de créativité et ne pas se laisser freiner par des procédures administratives

## Slide 4: L’émergence du projet
Il est parfois opportun de lancer une étude de faisabilité afin de vérifier que le projet est viable.
Fixer
la date
de fin attendue.
Évaluer
une
enveloppe globale
Définir la durée et le budget :
Réfléchir à la genèse du projet, son utilité et sa finalité en répondant aux questions :
POURQUOI et QUOI ?
Identifier les clients pour bien comprendre le fondement du besoin afin de fixer des objectifs cohérents et donner ainsi toutes les chances de réussite au projet
Identifier les types d'acteurs impliqués (les services et profils sans nommer précisément de collaborateurs)
Le chef de projet est en général déjà choisi

## Slide 5: L’émergence du projet
Donne lieu à
la rédaction d'une
note d'opportunité
aussi appelée
avant projet
ou note de cadrage.
La fin de l'étape de cadrage se matérialise à travers
la tenue d'une réunion de lancement
L’intitulé du projet
Le contexte du projet
Informations descriptives
Les parties prenantes, l'équipe
Le chef de projet
L'expression du besoin
Les objectifs à atteindre (éléments de résultats).
Fondement du projet
Périmètre du projet
Les services concernés
Les grandes étapes
Les moyens financiers
Les échéances (dates clés)
très importante pour créer une dynamique et impliquer toutes les parties prenantes du projet.

## Slide 6: Les outils
La bête à cornes
Produit
À qui rend il service ?
Sur quoi agit-il ?
Quelles sont les finalités ?
Outils d’analyse des besoins permettant de les expliciter
La fonction produit est exprimée par un verbe à l’infinitif et renvoie aux cornes (à qui et sur quoi)
A qui
le produit rend-il service ?
C’est la cible-utilisateur du futur produit
Sur quoi
agit le produit ?
Quel est le but
du produit ?
C’est la fonction principale du produit ?
Notes: S'assurer qu'il s'agit bien de buts et non d'actions : ils sont exprimés en termes de résultat, d'amélioration, d’augmentation, de diminution, de suppression de quelque chose, etc.

## Slide 7: Les outils
Tire Bouchon
Serveur
Ouverture de la bouteille
Ouvrir facilement une bouteille fermée avec un bouchon en liège
La bête à cornes
Compléter le schéma de la bête à cornes du tirebouchon ci-dessous :

## Slide 8: Les outils
La bête à cornes
TACTICBOARD
Entraineurs
Stratégie en cours de match
Communiquer efficacement
la stratégie de l’entraineur pendant un match
Compléter le schéma de la bête à cornes d’un tactiboard.

## Slide 9: Les outils
La carte mentale
Représentation graphique des idées, des éléments du projet
Représentation globale du projet
Souplesse et efficacité de la communication

## Slide 10: Les outils
L’arbre à objectifs
Objectif principal
Objectifs Intermédiaires
(ou spécifiques)
Objectifs opérationnels
représentation graphique qui a pour vocation de décrire l'imbrication et l'architecture des objectifs.
Hiérarchiser les objectifs
Donner du sens au travail à mener
Améliorer
la satisfaction client
Améliorer
L’accueil téléphonique
Fiabiliser les livraisons
Améliorer
Le traitement des réclamations
Apporter
une réponse
sous 24 h
Prendre en charge toute demande
sous 1 heure
Notes: prendre les objectifs déterminés, ou les définir précisément si ce n'est pas le cas (Voir le diagramme "bête à cornes" pour définir les besoins).
S'assurer qu'il s'agit bien de buts et non d'actions : ils sont exprimés en termes de résultat, d'amélioration, d’augmentation, de diminution, de suppression de quelque chose, etc.
Partir de l'objectif principal, définir les objectifs intermédiaires à l'aide d'un travail collectif.
Utiliser des questions telles que : "Comment atteindre cet objectif ?" et formulez les axes sous-objecti

## Slide 11: Les outils
L’arbre à objectifs
Garantir l’égalité filles / garçons
Objectif principal
Objectifs Intermédiaires
(ou spécifiques)
Action envisagée
Objectifs opérationnels
Créer des mallettes pédagogiques jeux de société/ littérature jeunesse)
Conférences/ débats dans les collèges et lycées
Ajustement de la carte scolaire
Conseils de quartier
Animations dans les quartiers
Réunions de coordination
Animations inter-quartier
Repas ALAE/ Parents / Écoles
Promouvoir la laïcité pour un meilleur vivre ensemble
Garantir le mieux vivre-ensemble et promouvoir la citoyenneté
Lutter contre les préjugés
Favoriser le faire ensemble en s’appuyant sur la complémentarité des services municipaux et les acteurs associatifs
Coordonner l’action transversale
Toucher les publics non-captifs
Favoriser la mixité sociale et culturelle
Utiliser le jeu dramatique pour aborder les préjugés et stéréotypes

## Slide 12: Les acteurs d’un projet
Personne
physique ou morale
pour laquelle le projet est réalisé
MOE
Maître d’oeuvre
Chef de projet
MOA
Personne
physique ou morale qui,
en raison de ses compétences techniques, est choisi par le MOA pour réaliser le projet
Les utilisateurs finaux
Collaborateurs du MOE
Maître d’ouvrage
Client
Porteur de projet
Commanditaire
Partenaires Intervenants externes

## Slide 13: Les acteurs d’un projet
Défend ou valide l’opportunité du projet
Élabore un plan de réalisation
Négocie les modifications du cahier des charges
Assure le cadrage stratégique
Anime l’équipe de projet
Traduit les besoins des clients
Organise, coordonne et pilote la réalisation
Orchestre et supervise la communication sur le projet
Choisit un chef de projet et définit sa mission
Assume les décisions majeures
Rend les arbitrages au cours du projet
Livre le produit
Assume le coût du projet
Organise le passage d’une étape à l’autre
Effectue le bilan
Valide les étapes successives
Rend compte au commanditaire
Réceptionne les livrables
Assure la cohérence du projet et son articulation avec le reste de l’organisation
MOE
MOA

## Slide 14: La Phase de cadrage d’un projet
Phase de cadrage
Réunion de lancement
Émergence
de l’idée
Phase de conception
Élaboration du cahier des charges
Identification du besoin
Fixation des objectifs